**КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ ШУШЕНСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ СУББОТИНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 04.03.2024 года с. Субботино № 16

О подготовке по обеспечению безопасного

пропуска паводковых вод в весенне-летний

период 2024 года.

 В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций, защиты и обеспечения жизнедеятельности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период весеннего половодья 2024 года и исполнения Закона Красноярского края от 10.02.2000 г. № 9-631 «О защите населения и территории Красноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь уставом Субботинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав противопаводковой комиссии Субботинского сельсовета, согласно приложению №1.

2. Возложить на противопаводковую комиссию рассмотрение вопросов по координации работ по подготовке предприятий и организаций всех форм собственности, объектов жилого фонда и жилищно-коммунального хозяйства поселений территории сельсовета к пропуску паводковых вод, предупреждению и ликвидации возможных неблагоприятных последствий весеннего половодья. Установить, что заседания противопаводковой комиссии проводятся по мере необходимости в зависимости от складывающейся обстановки.

3. Утвердить план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов жилого и производственного назначения в период весеннего половодья в 2024 года, согласно приложению № 2.

4. Создать мобильную бригаду для оказания помощи и эвакуации жителей, нуждающимся в посторонней помощи при угрозе подтопления жилых домов, согласно приложений №3, №5.

5. Утвердить план защиты мостов, дамб ГТС, линий ЛЭП, автодорог на территории Субботинского сельсовета в период весеннего паводка 2024 года, согласно приложению №4

6. Разработать памятки и распространить их среди населения, в которых разъяснить действия населения и органов власти в паводковый период.

7.Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования на сайте администрации в сети Интернет и в газете «Субботинские ВЕСТИ».

Глава Субботинского сельсовета О.В. Тасханов

Приложение №1

 к Постановлению

 от 04.03.2024 г. № 16

Состав

противопаводковой комиссии Субботинского сельсовета

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Русских Наталья Федоровна | Зам. главы Субботинского сельсоветапредседатель комиссии | тел.раб.(39139)21-6-64 |
| Клейкин Владимир Борисович | Директор МКУ «Учреждение по сопровождению деятельности органов местного самоуправления администрации Субботинского сельсоветазам. председателя комиссии | тел.раб.(39139)21-6-64 |

Члены комиссии:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Изместьева Людмила Ильинична | Специалист администрации Субботинского сельсовета | тел.раб.(39139)21-6-64 |
| Корзун Николай Романович | Военно-учетный работниксекретарь комиссии | тел.раб.(39139)21-6-64 |
| Корзун Ольга Александровна | Председатель совета депутатов Субботинского сельсовета | тел.раб.(39139)21-6-64 |
| Макаров Н.А. | электромонтер водоканала (по согласованию) | 8(39139)21-7-45 |
| Костин Роман Владимирович | Участковый уполномоченный полиции МО МВД России (по согласованию) | 8-999-314-14-30 |

Приложение №2

 к Постановлению

от 04.03.2024 г. № 16

План

мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска паводка, безопасности населения, сохранности объектов экономики и материально-технических ресурсов в период половодья 2024 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| 1. | Разработка, принятие нормативно-правовых актов в области защитынаселения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обусловленных весенним паводком:- создание противопаводковой комиссии; - проведение проверки готовности гидротехнических сооружений к пропуску паводковых вод;- составление графика дежурства ответственных лиц на периодпрохождения паводка | до 10.03.2024 г. | Глава Субботинского сельсовета,зам. главы Субботинского сельсовета, |
| 2. | Составить перечень объектов, попадающих в зону возможного подтопления  | до 15.03.2024 г. | Зам. главы Субботинского сельсовета |
| 3. | Создание мобильной бригады для оказания помощи жителям, нуждающимся в посторонней помощи, которая при угрозе подтопления реально сможет помочь в эвакуации жителей, сохранения материальных ценностей (вывод скота, подъем запасов из погреба и т.д.) | до 15.03. 2024 г. | Глава Субботинского сельсовета |
| 4. | Создать запасы необходимых материальных средств | до 15.03.2024 г. | Глава Субботинского сельсовета, |
| 5. | Разработать памятки и распространить их среди населения, в которых разъяснить их действия в паводковый период. | до 15.03.2024 г. | специалист Субботинского сельсовета |
| 6. | Обеспечить безопасное функционирование гидротехнического сооружения, находящего в муниципальной собственности в период прохождения весеннего паводка |  | Зам. главы Субботинского сельсовета |
| 7. | Обеспечение контроля за особо опасными водохозяйственными объектами и сооружениями (русло р.Шушь, мосты, защитные и берегоукрепительные дамбы) | с 15.03.2024 г. | Члены противопаводковой комиссии |
| 8. |  Проведение предупредительных мероприятий по сохранению автодорожного, землянного полотна, водопроводов, электрических и прочих сетей, расположенных в зоне возможного подтопления паводковыми водами |  С 01.03.2024 до окончания паводка | Глава Субботинского сельсовета |
| 9. | Определение ущерба от вредного воздействия паводковых вод, составление отчётов о пропуске весеннего половодья. | До 15.06.2024 при необходимости. | Противопаводковая комиссия |

Приложение №4

 к Постановлению

от 04.03.2024 г. № 16

План

 защиты мостов, защитных дамб на территории сельсовета в период весеннего паводка 2024 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Населен-ный пункт | Наименование проводимых мероприятий | Силы и средства | Сроки | Материалы | Ведомственная принадлежность, № телефонов | Принятые решения |
| чел | ед.тех | Нача-ло | Окон-чание |
| 1 | Железобетон-ный мост через ручей Таловка ул.Ленина | с.Субботино | организация взаимодействия с противопаводковой комиссией; подготовка имеющихся в распоряжении администрации техники (тракторы «Беларусь», ВАЗ 2121 Нива, ГАЗ 322132 Газель) | 3 | 3 | 10.03. | 15.06. | бензин-50 л.Дизтопливо 50 л | Находится в черте населенного пункта с. Субботино, на балансе администрации не стоит, тел.21-6-64 | Ведется регулярное наблюдение |
| 2 | Железобетон-ный мост через ручей Таловка ул.Кривенко | С.Субботино | Находится в черте населенного пункта с. Субботино, на балансе администрации не стоит, тел.21-6-64 |
| 3 | Деревянный мост ул.Свердлова | С.Средняя Шушь | Находится в черте населенного пункта с. Средняя Шушь, на балансе администрации не стоит, тел.21-6-64 |
| 4 | Гидротехническое сооружение | С. Субботино |
| 4 | ВодопропускБетонная труба через ручей Жерлык ул.Крупской | С.Субботино | Находится в черте населенного пункта с. Субботино, на балансе администрации не стоит, тел.21-6-64 |
| 5 | Водопропуск бетонная труба  | Д.Белозеровка |  |  |  |  |  |  | Находится в черте населенного пункта д. Белозеровка, на балансе администрации не стоит, тел.21-6-64 | Ведется регулярное наблюдение |
| 6 | Гидротехническое сооружение | С. Субботино |  |  |  |  |  |  | Находится в черте населенного пункта с. Субботино, на балансе администрации не стоит, тел.21-6-64 | Ведется регулярное наблюдение |

Приложение №3

 к Постановлению

от 04.03.2024 г. № 16

Состав

мобильной бригады для оказания помощи жителям, нуждающимся в посторонней помощи

1. Клейкин В.Б.- директор МКУ «Учреждения по сопровождению органов местного самоуправления Субботинского сельсовета – руководитель бригады;

2. Балтачеев Н.Н.- водитель МКУ «Учреждения по сопровождению органов местного самоуправления Субботинского сельсовета – член бригады;

3. Берестов А.Н. – водитель МКУ «Учреждения по сопровождению органов местного самоуправления Субботинского сельсовета – член бригады;

4. Баркалов О.В. – водитель МКУ «Учреждения по сопровождению органов местного самоуправления Субботинского сельсовета – член бригады;

5. Лысов А. А. - водитель МКУ «Учреждения по сопровождению органов местного самоуправления Субботинского сельсовета – член бригады;

6. Тасханов В.В. – электрик МКУ «Учреждения по сопровождению органов местного самоуправления Субботинского сельсовета – член бригады;

7. Макаров Н.А. – электромонтер МУП «Водоканал Иджинского сельсовета»

 Приложение № 5

 к Постановлению

от 04.03.2024 г. № 16

СПИСОК

Граждан, проживающих в жилых домах с. Субботино, подверженных угрозе подтопления паводковыми водами в 2024 году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | ФИО | адрес | Кол-вочеловек |  категория |
| дети | пенсионеры | инвалиды |
| 1 | Лукина Е.С. | С. Субботино, ул. Кривенко, д. 27, кв. 2 | 1 |  |  | 1 |
| 2 | Евсикова Н.Н. | С. Субботино, ул. Кривенко, д. 25, кв. 2 | 2 |  |  | 1 |
| 3 | Руденко К.Е. | С. Субботино, ул. Кривенко, д. 10, кв. 1 | 3 |  |  |  |
| 4 |  Калугина Л.А. | С. Субботино, ул. Садовая, д. 24,кв. 2 | 1 |  |  | 1 |
| 5 | Еремина В.Ф. | С. Субботино, ул. Садовая, д. 21,кв. 1 | 2 |  |  | 2 |